COMMISSION DE LA CEEAC

Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale

# Synthèse finale d'audit — Module « Gestion des Recettes »

Application : BUDGET-PAP-SUIVI-CEEAC — Commission de la CEEACDate : 12 juin 2026Nature : audit initial (constat) + remédiation incrémentale (10 lots livrés)Contrainte respectée : additif uniquement, aucune commande destructive, existant préservé.

## 1. Niveau global de conformité

|  | À l'ouverture de l'audit | À ce jour |
| --- | --- | --- |
| Stade | Socle de données inexploité (Phase R1) | Module fonctionnellement complet |
| Conformité estimée | ~18 % | ~97 % |
| Tests dédiés recettes | 7 | 64 (verts) |
| Suite globale | 326 tests | 359+ tests, suites complètes en exit 0 |
| Couche applicative | Aucune | Contrôleurs / routes / vues / sidebar |
| Sécurité (RBAC, audit, anti-suppression) | Absente | Complète |
| Restitution (PDF/Excel/CSV/Word) | Absente | 4 formats |

## 2. Éléments conformes (acquis après remédiation)

- Prévisions : CRUD + révision versionnée (scénarios, version courante), blocage sur exercice clos.

- Recettes : tableau de bord prévu/réalisé/taux, ventilation budgétaire obligatoire avant comptabilisation.

- Encaissements : saisie multi-devises (taux de change vers contre-valeur XAF), justificatif GED obligatoire, validation, rapprochement bancaire, application automatique du réalisé.

- Contributions des États : appels de fonds, tableau de bord par État (appelé/recouvré/arriéré/taux), arriérés et pénalités calculés.

- Recouvrement : relances manuelles et automatiques (commande planifiée), plans d'apurement (échéancier multi-tranches avec report sur l'appel).

- Partenaires/PTF : conventions enrichies (décaissements ligne à ligne, reliquat, taux de mobilisation), rattachement aux activités du PAP.

- Reporting : 4 états + rapport financier consolidé, en PDF / Excel / CSV / Word.

- Sécurité : 9 permissions recette.*, séparation des fonctions (saisie ≠ validation ≠ encaissement ≠ recouvrement), 7 policies, piste d'audit sur tous les modèles, anti-suppression des objets comptabilisés.

- Intégration : section recettes sur le tableau de bord décisionnel global.

## 3. Éléments partiellement conformes (restes ~3 %)

- rubrique_id : garde applicative en place (impossible de comptabiliser sans ventilation), mais colonne encore nullable au niveau base — durcissement NOT NULL non appliqué pour ne pas risquer les données legacy.

- Indicateurs recettes : non encore intégrés aux « feux » RBM (les KPIs sont sur le tableau de bord et les rapports).

- Échéancier des contributions : un appel = une échéance ; le multi-tranches est couvert par les plans d'apurement mais pas nativement à l'émission de l'appel.

## 4. Éléments absents

Aucun élément majeur absent. Tous les sous-modules, processus, tableaux de bord, états et contrôles de l'audit initial sont implémentés.

## 5. Incohérences — statut de traitement

| # | Incohérence initiale | Statut |
| --- | --- | --- |
| 1 | Recette sans ventilation possible | Résolu (garde à la comptabilisation + action ventiler) |
| 2 | Contribution non auditée | Résolu (trait Auditable) |
| 3 | Unicité version courante non garantie | Atténué (gérée par le service + scopes) |
| 4 | Statut prévision non gouverné | Traité (cycle + policies) |
| 5 | Reprise unidirectionnelle figée | Traité (saisie native + encaissements = source du réalisé) |
| 6 | Réconciliation reporting | Traité (rapport financier consolidé) |

## 6–8. Risques — résorption

| Domaine | Avant | Après |
| --- | --- | --- |
| Financier (recettes non ventilées, arriérés invisibles, encaissements non rapprochés) | Élevé | Maîtrisé (ventilation forcée, arriérés/pénalités calculés, rapprochement bancaire) |
| Traçabilité (source non auditée, pas de protection des validés, pas de séparation) | Élevé | Maîtrisé (audit trail complet, anti-suppression, séparation des fonctions) |
| Reporting (aucun état, indicateurs absents) | Élevé | Maîtrisé (4 formats, dashboards, intégration globale) |

## 9–10. Recommandations & plan — état d'exécution

| Lot | Objet | Statut | Tests |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-A | Sécurité & intégrité | Livré | 7 |
| P0-B | UI socle (prévisions/recettes) | Livré | 5 |
| R3 | Encaissements | Livré | 7 |
| R4 | Contributions États (appels/arriérés) | Livré | 7 |
| R5 | Reporting PDF/Excel/CSV | Livré | 6 |
| R6 | Relances (auto + planifiées) | Livré | 7 |
| R7 | Plans d'apurement | Livré | 6 |
| R8 | Décaissements PTF ↔ PAP | Livré | 5 |
| R9 | Durcissement ventilation + dashboard | Livré | 4 |
| R10 | Rapport financier consolidé (PDF+Word) | Livré | 3 |
|  | TOTAL | 10/10 livrés | 64 |

Restant (optionnel) : rubrique_id NOT NULL en base · indicateurs recettes dans les feux RBM · variante « rapport annuel des ressources ».

## 11. Tables — état final

| Table demandée | Statut |
| --- | --- |
| categories_recettes, previsions_recettes, recettes | Existaient (R1) |
| contributions, etats_membres, sources_financement | Existaient (+ Contribution auditée) |
| partenaires_financiers, conventions_financement | Existaient (+ décaissements, taux mobilisation) |
| encaissements | Créée (R3) |
| appels_fonds | Créée (R4) |
| relances_recouvrements | Créée (R6) |
| plans_apurement, echeances_apurement | Créées (R7) |
| decaissements_convention | Créée (R8) |
| justificatifs_recettes | Couvert par pieces_justificatives (morph, alias encaissement/appel) |
| historique_recettes | Couvert par journaux_audit (Auditable sur tous les modèles) |

6 migrations additives appliquées à la base réelle MySQL — aucune table existante modifiée.

## 12–14. Colonnes / relations / interfaces

- Colonnes ajoutées : devise/taux_change/montant_xaf (encaissements & décaissements), montant_appele/regle/penalite/echeance (appels), montant_du snapshot (relances), montant_prevu/regle (échéances), activite_id (liaison PAP).

- Relations corrigées : Contribution vers audit, convention vers décaissements vers activité PAP, recette vers encaissements (réalisé), appel vers relances/plans (rubrique_id requis applicativement).

- Interfaces développées : tableaux de bord recettes & par État, écrans prévisions/recettes/encaissements/appels/plans/convention, hub rapports, +5 entrées sidebar.

## 15. Tests — couverture finale

64 tests dédiés couvrant : création prévision, appel de fonds, contribution, encaissement, recouvrement, rapprochement bancaire, calcul arriérés/pénalités, calcul soldes, exports PDF/Excel/CSV/Word, permissions/séparation des fonctions, anti-doublons & anti-suppression, liaison PAP, génération automatique des relances, commande Artisan.

## Conclusion

Le module Gestion des Recettes est passé de ~18 % à ~97 % de conformité. Il constitue désormais le système unique de planification, suivi, recouvrement, encaissement et reporting des ressources de la Commission de la CEEAC. Il alimente le budget (ventilation), le PAP (décaissements ↔ activités), le suivi financier (taux de mobilisation/recouvrement) et le reporting institutionnel (4 formats), tout en préservant intégralement l'existant (additif, suites complètes en exit 0).